# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

## ГУСЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

2017г.   	               №                                                             х. Гусев

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Гусевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год

В соответствии с  Постановлениями Администрации Гусевского сельского поселения от 20.09.2013 № 68 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гусевского сельского поселения», распоряжением от 20.09.2013 № 18 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ  Гусевского сельского поселения», распоряжением от 20.09.2013 № 19 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Гусевского сельского поселения», постановлением от 10.10.2013года № 87 «Об утверждении муниципальной программы Гусевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»», распоряжением от 10.10.2015г. № 28 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Гусевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2016 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Гусевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

- Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Гусевского сельского поселения                                                          Н.Н.Деменчук

Приложение к постановлению

Администрации Гусевского сельского поселения

от 20.03.2017 г.  № 24

ОТЧЕТ

Об исполнении плана реализации муниципальной программы

Гусевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| 1.1 | Мероприятие: «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения из средств областного бюджета Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения из средств районного бюджета | 01.01.2016 г | 31.12.16 г | 99,3 94,5 4,8 | 99,3 94,5 4,8 | - |
| 1.2 | Мероприятие: «Расходы на финансовое обеспечение деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорого общего пользования местного значения Гусевского сельского поселения и искусственных сооружений на них на территории Гусевского сельского поселения» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства | Проектно-изыскательные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов | 01.01.2016 г | 31.12.16 г | 1862,6 | 1729,3 |  |
| 2 2 | Контрольное событие программы | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства | Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние | X | 31.12.16 г | X | X | X |