### Таблица 12

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2015 года

на 06.10.2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| 1.1 | Мероприятие: «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения из средств областного бюджета Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения из средств районного бюджета | 01.01.2015 г | 30.09.15 г | 199,9 194,7 5,2 | 100,2 100,2 0,0 | - |
| 1.2 | Мероприятие: «Расходы на финансовое обеспечение деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорого общего пользования местного значения Гусевского сельского поселения и искусственных сооружений на них на территории Гусевского сельского поселения» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства | Проектно-изыскательные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов | 01.01.2015 г | 30.09.15 г | 1103,7 | 341,2 | 4 |
| 2 2 | Контрольное событие программы | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства | Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние | X | 30.09.15 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.